國立臺灣海洋大學101-105學年度

『節能減碳』策略方針及執行計畫

100年11月3日100學年度第1學期

校務發展委員會議通過

- 一、策略方針：全面積極作為，落實節能減碳

- 二、執行計畫：

1、訂定節能目標與措施，建立分層管理制度，強化責任分區之管理。

- (1) 定期召開「四省」節約能源推動小組會議，研定節能目標與措施，督導執行並考核成果。

(2) 各單位落實執行年度措施及作法，並定期進行設備系統維護檢查與記錄，以及能源使用量的統計及分析。

(3) 節能成效提報與改善追蹤。

| 衡量指標名稱 |  | 學期目標值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 101 |  | 102 |  | 103 |  | 104 |  | 105 |  | 備註 |
|  |  | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 |  |
| 節能目標值 | 用電、用油、成長率 | ≦-1% |  | ≦-1% |  | ≦-1% |  | ≦-1% |  | － |  | 配合行政院與教育部之規定檢討修訂 |
|  | 用電EUI值 | <124 |  | <124 |  | <124 |  | <124 |  | － |  |  |
|  | 用水成長率 | ≦-2% |  | ≦-2% |  | ≦-2% |  | ≦-2% |  | － |  |  |
|  | 用紙成長率 | ≦-10% |  | ≦-10% |  | ≦-10% |  | ≦-10% |  | － |  |  |
| 召開「四省」節約能源推動小組會議(場次) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 水、電設備系統維護檢查與記錄(次數) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 能源使用量的統計及分析(次數) |  | 月/1次 |  | 月/1次 |  | 月/1次 |  | 月/1次 |  | 月/1次 |  |  |
| 節能成效提報與改善追蹤(次數) |  | 月/1次 |  | 月/1次 |  | 月/1次 |  | 月/1次 |  | 月/1次 |  |  |

2、建置『四省』硬體及軟體設施

(1) 建置智慧『電能管理系統』

以中央監控系統紀錄總電錶與各分錶用電數據、控管各館樓冷氣溫度與開關、紀錄每台冷氣用電量、全校路燈開關及設定，以及變電站停電與地下道淹水警示通報等，可有效降低用電量且便於統計分析與控管。本系統計分5年(階段)規劃建置，第1、2階段已完成，第3-5階段將於101年至103年庚續辦理，預估每年需編列400萬元預算執行。

(2) 建置『公文線上簽核管理系統』。

此系統包含「公文線上簽核系統」、「公文製作系統」、「公文管理系統」、「檔案管理系統」、「電子公佈欄系統」、「影像管理系統」及「附件下載系統」，並整合本校現行運作教育部之「公文電子交換系統」、本校電子郵件系統、及介接本校之人事資料庫。此系統建置完成運作後可有效提升行政效能，並降低紙張使用量。本案預估101年6月上線，102年1月驗收結案。102年至105年每年預估編列56萬元系統後續維護經費。

(3) 汰換全校舊式耗能燈具

舊式耗能燈具汰換為節能燈具可有效降低用電量，汰換規劃計分6年(階段)，已完成第1階段，第2-6階段將於101-105年庚續辦理，預估每年需編列400萬元預算執行。

(4) 全校水、電設施年度改善與維護。

(5) 報廢已屆使用年限耗能車輛。

| 衡量指標名稱 | 學期目標值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 101 |  | 102 |  | 103 |  | 104 |  | 105 |  | 備註 |
|  | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 |  |
| 『電能管理系統』建置經費與期程 | 400萬元 第三階 段完成 |  | 400萬元 第四階 段完成 |  | 400萬元 第五階 段完成 |  | － |  | － |  |  |
| 『全校節能燈具』汰換經費與期程 | 400萬元 第二階 段完成 |  | 400萬元 第三階 段完成 |  | 400萬元 第四階 段完成 |  | 400萬元 第五階 段完成 |  | 400萬元 第六階 段完成 |  |  |
| 『公文線上簽核管理系統』建置期程 | 系統 上線 |  | 驗收 完成 |  | － |  | － |  | － |  |  |
| 全校水、電設施年度改善與維護 | 200萬元 完成 |  | 200萬元 完成 |  | 200萬元 完成 |  | 600萬元 完成 |  | 600萬元 完成 |  |  |
| 9人座公務車報廢 | 完成 |  | － |  | － |  | － |  | － |  |  |
| 21人座交通車報廢 | － |  | － |  | － |  | 完成 |  | － |  | 配合駕駛屆齡退休 |

3、教育宣導及深化節能省碳理念

(1) 常態性宣導節能省碳之觀念及作法。

(2) 研習節能省碳相關科技知識及執行技能。

| 衡量指標名稱 | 學年度目標值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 101 |  | 102 |  | 103 |  | 104 |  | 105 |  | 備註 |
|  | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 |  |
| 於會議或活動宣導(次數) | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 製作宣導海報或標誌 (張數) | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 參加節約能源相關研討(習)會(人次) | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |